Historique des modifications du document
Date	Version	Description	Auteur
23/10/2016	1.0	Création du corps du document	Rambaldi Thomas
24/10/2016	1.1	Rédaction des parties : Introduction / projet à tester / exigences	Rambaldi Thomas
28/10/2016	1.1	Rédaction des parties : Introduction / projet à tester / environnement de test / test à réaliser	Rambaldi Thomas / Lebreton Kévin
07/11/2016	1.1	Rédaction des parties : Introduction / document joint	Rambaldi Thomas / Lebreton Kévin

# Introduction
## Présentation de l’application
L'application est un gestionnaire d'annuaire. Cette application permet à un utilisateur d'effectuer plusieur action.
Il peut lister des personnes appartenant à un groupe, visualiser les détails d'une personne, pouvoir ajouter ou supprimer des personnes ou modifier des informations.
Elle permet aussi de gérer les groupes (ajout ou suppression).
## Contexte de réalisation
Le projet sera développé avec l'aide du l'IDE eclipse et du langage Java (JEE). Le système de gestion de base de donnée qui sera utilisé dans ce développement sera MySQL. Plusieurs documents devront être au préalable rédiger comme par exemple le cahier des charges ou encore les plan de test.
La réalisation du projet se fera sur deux mois avec deux rendus. Une première partie, le 21 novembre 2016 et une deuxième12 décembre 2016.
## Choix technologiques
Les choix des technologies sont les suivantes :
- Le Java concernant la programmation
- Le JEE pour du multi-niveaux
- Spring pour l'infrastucture de l'application
- Junit pour les tests
- Emma pour la couverture de code
- L'IDE eclipse pour le développement
- MySQL pour la partie gestion de la base de donnée
- Le SQL pour les requêtesCoordonnées du responsable des tests
Prénom	Nom	Formation	Mail
Rambaldi	Thomas	M2 – FSIL – ISL	t.rambaldi13@gmail.com
Lebreton	Kévin	M2 – FSIL – ISL	K.kev542@laposte.net

# Projet à tester
## Liste des modules et/ou des lots
Concernant la couche donnée nous disposons des modules suivants :
- PersonDao
- GroupDao
- JDBC
- JavaBeans (Person, Group)
Pour ce qui est de la couche application nous avons les modules suivants :
DAO
Pour la couche présentation les modules seront :
- Les pages JSP
- CSS
## Date de livraison
Le projet sera composé de deux livrables :
- Le lundi 21 novembre 2016 :
  - La partie DAO
  - Lot 1 :
    - Une personne est représentée par un ensemble d'informations : identifiant, nom, prénom, adresse électronique, site WEB, date de naissance et mot de passe.
    - Chaque personne est placée dans un groupe. Un groupe est composé de quelques dizaines de personnes (par exemple les étudiants du M2 FSIL 2015/2016). Un groupe a donc un nom et un identifiant.
    - L'application doit présenter une liste de groupes, une liste de personnes de chaque groupe et une vue détaillée de chaque personne (sauf adresse électronique et date de naissance). Une fonction de recherche doit être offerte.
    - L'application doit être fonctionnelle si nous avons plusieurs milliers de personnes et plusieurs centaines de groupes.
    - L'application doit permettre à chaque personne de modifier sa description.
    - Les personnes présentes dans l'annuaire peuvent avoir accès à toutes les informations.
  - Plan de test
- Lundi 12 décembre 2016 :
  - Toutes les parties ( pour plus de précision sur le contenu voir : http://jean-luc.massat.perso.luminy.univ-amu.fr/ens/jee/devoir.html)
# Documents joints
## Documents généraux
Le cahier des charges joint est le document qui représente les besoins du clients.
## Documents techniques
Vous trouverez joint au projet deux autres plan de tests :
- Plan de test unitaires : répresente les tests des petites parties de notre logiciel
- Plan de test d'intégrations : représente les tests des modules de notre application
## Documentation
Un document qui présente comment utiliser le logiciel et un document qui inclus tous la javadoc nécessaire à la compréhension du code.
# Environnement de test
Ce paragraphe présentera une description la plus précise possible des plate-formes, en indiquant si elles sont représentative des plates formes utilisateurs.

## Sites de test
## Configurations matérielles
Pour ce qui est de la configuration matrielles, le développement c'est effectué sur un ordinateur avec la configuration minimal suivante :
- Processeur : intel core i3
- Memory : 4GB
- OS : Windows 8 ou Ubuntu 14.04

## Outils de test
Pour mener à bien le projet et afin que ce dernier soit le plus fiable et reponde aux besoins demandé, plusieurs outils seront utilisés :
- Junit 4 : pour les tests unitaires
- Emma : pour la couverture de code
- FindBugs pour l'analyse statique du code
## Bases de test
Données contenu dans la base de donnée (exemple : une personne)
## Données de test
Benerator ?
## Coordonnées de l’administrateurs de la bases de données
Prénom	Nom	Formation	Mail
Rambaldi	Thomas	M2 – FSIL – ISL	t.rambaldi13@gmail.com

# Tests à réaliser
## Listes des modules à tester
Les modules à tester seront :
- Person
- Group
- JDBC
- DAO
## Objectif des tests
Les tests ont pour but d'augmenter la fiabilité de l'application et de vérifier un nombre maximun de comportement. Ce qui permet de valider que le système agit comme demandé par ses développeur et repond ainsi aux besoins du client.
# Exigences
## Exigences fonctionnelles
### Personnes
Une personne appartient à un groupe et un seul. L'application doit être en mesure de délivrer les services suivant : Lister / ajouter / supprimer / rechercher / visualiser les détail d'une personne.
### Groupes
Un groupe comporte plusieurs personnes. L'application doit être en mésure de délivrer les services suivant : Lister / ajouter / supprimer un groupe
## Exigences non fonctionnelles
### Développement du projet
Le développement de ce projet devra se faire sur Windows ou Linux, à l'aide d'eclipse et de la technologie JEE avec Spring. Le système doit être fiable pour cela des outils seront nécessaires (Junit, Emma, FindBug ou autre). L'application doit être en mesure de gérer plusieurs centaines de personnes.
## Contraintes
### Langage et APIs
Le choix du langages de programmation est imposée, ainsi que les APIs.
- Java / JEE
- Spring
- Junit
- Les composants DAO doivent être connectés et paramétrés par une couche Spring
- Préparation de la base de données pour insérer des données cohérentes.
## Analyse du risque
Dans cette application les risques ne sont pas aussi nombreux qu'un projet de grande envergure, mais les risques sont quand même présent . Pour cette analyse les types de menaces seront extrait parmi les dix-sept menaces répertorié par la méthode Marion
Les différents risques sont les suivants :
- Accidents physiques
- Erreur lorsqu'un utilisateur fait une saisie
- Erreur de transmission de données
- Erreur de conception / développement
- Erreur d'exploitation
## Matrice Exigences/Risques pour définir les priorités
Nom tâche	Exigences	Risques	Priorité
Création base de donnée			5

## Jeux d’essais
## Estimation de la charge

# Stratégie de tests
On décrira dans ce paragraphe la démarche mise en œuvre pour réaliser les tests
## Description de l’approche générale
## Phase de tests
## Champagne de test
## Ordre d’exécution des tests

# Condition d’arrêt
## Critères retenus et pourquoi

# Gestion des fiches d’anomalies
Les anomalies constatées doivent être formalisées pour être transmises à l’entité responsable.
Des outils spécialisés peuvent être utilisés pour déclarer et suivre les anomalies (bugtracker) du projet. Il est également possible de déclarer et suivre les anomalies avec des simples outils de bureautique…
Le contenu de la fiche d’anomalie peut varier en fonction de la phase projet (recette, production…)
Exemples d’informations que l’on peut indiquer sur fiche d’anomalie :
- Identification de l’anomalie
  - Identifiant de l’anomalie
  - Personne ayant déclarée l’anomalie. Permet notamment de prendre contact avec l’émetteur en cas d’incompréhension ou manque de précision
  - Gravité de l’anomalie Date de création
  - Date à laquelle l’anomalie a été clôturée (Après validation du testeur)
  - Statut de l’anomalie (En cours, corrigée, livrée…)
  - Version de l’application sur laquelle l’anomalie a été constatée
  - Environnement
- Description de l’anomalie
  - Scénario de test sur lequel l’anomalie a été constatée
  - Cas de test sur une anomalie détectée pendant une phase de recette
  - Comportement attendu
  - Comportement constaté
- Réponse
  - Analyse
  - Date de livraison
  - Version

## Modèles des fiches d’anomalie
Identification de l'anomalie
Identifiant		Emetteur
Type		Gravité
Date de création		Date de clôture
Environnement		Version

Description
Scénario		Cas de test
Comportement

Comportement constaté

Réponse
Analyse

Date de livraison		Version

## Actions et états
## Gestion des flux
## Liste des intervenants
Prénom	Nom	Formation	Mail
Thomas	Rambaldi	M2 – FSIL – ISL	t.rambaldi13@gmail.com
Kévin	Lebreton	M2 – FSIL – ISL	K.kev542@laposte.net

# Ressources humaines
## Nom et responsabilité
## Informations utiles
# Planning des test
## Planning
## Acteurs