Gestion d'un annuaire

# Introduction
Le but de ce projet de JEE est de faire l'étude et le développement d'une application permettant de gérer à l'aide de la technologie JEE un annuaire de personnes. L'application doit présenter une liste de groupes, une liste de personnes de chaque groupe et une vue détaillée de chaque personne (sauf adresse électronique et date de naissance), et doit permettre à chaque personne de modifier sa description. Une fonction de recherche doit être offerte.

Le projet possède des contraintes quis ont les suivantes : le framework JEE, Spring MVC, les composants DAO doivent être connectés et paramétrés par une couche Spring, la préparation de la base de données pour insérer des données cohérentes.
# Organisation
## Travail prévus
Afin d'atteindre l'objectif, le projet à été découpé en trois phases :
La première phase consistait à mettre en place la partie base de donnée. C'est à dire sa conception et sa création mais aussi l'accès à celle-ci à partir de l'application grâce à l'utilisation des JavaBeans pour représenter les données et la technologie JDBC pour gèrer la persistence de ces JavaBeans. Une fois cette tâche terminé, les tests concernant la partie DAO ont été ecrit afin de pourvoir par la suite écrire le code de l'application et tester ces fonctionnalitées.
La second phase du projet consistait à mettre en place une couche métier basée sur Spring. Cette couche prend en charge l'authentification, modification et l'accès au données.
La dernière partie concerne la présentation basée sur les technologie Spring/JSP/Servlet.
## Travail effectué
Comme dit précédemment le projet a été découpé en trois phases :
- La partie DAO
- La partie Métier
- La partie présentation
### Partie DAO
#### Mise en place de la base de donnée
Avant de commencer le développement, la conception et la création de la base de donnée ont été mise en place. Cela permet de pouvoir effectuer ce qui suivra, c'est-à-dire les tests unitaires et intégrations ainsi que le fonctionnement de l'application.
#### Mise en place des tests
Une fois la base de donnée terminée, l'interface des méthodes de la partie DAO à été implentée. Ce qui a permis pour la suite d'écrire avant toute implentation des fonctions, la parties des tests unitaires. Ces tests auront pour but de tester l'ajout, la rechercher et la suppression d'élement(tester la partie DAO).
Avant chaque tests des personnes et des groupes sont insérés dans la base de donnée. Par la suite un des test est effectué. A la fin de celui-ci, la base de donnée est vidée. Cette méthode permet des tester correctement chaque test indépandament.
Les tests d'intégration ont été réalisé tout au long du projet. A chaque développement de fonctionnalité, celle-ci était testé afin de vérifier si elle était opérationnelle mais aussi pour le bon déroulement de l'application.
#### Développement des fonctions
Une fois la partie des tests unitaires terminés et opérationnels, les fonctions d'insertions, recherches et suppression se trouvant dans les interfaces ont été implementé. Une fois fait, les managers ont pu être mis en place, ce qui servira pour la suite.

### Partie Métier
#### Fichier configuration
Le fichier web.xml est un fichier au format XML qui est le descripteur de déploiement permettant de configurer : l'application, les servlets, les sessions, les bibliothèques de tags personnalisés, les paramètres de contexte, les types Mimes, les pages par défaut, les ressources externes, la sécurité de l'application et des ressources J2EE.
Le fichier springapp-servlet.xml est un fichier de configuration qui va mettre en place une servlet générique et qui va se charger du traitement des requêtes GET et POST (URL qui se terminent par .htm)
#### Classes manager
Les différents manager (déclaré avec l'annotation @Service) permettent de faire le lien entre la couche DAO et la couche présentation. Ce qui a pour avantage en cas de changement de la partie DAO, de ne pas a avoir modifier le code des controllers. Seul les managers sont appellés dans les classes controllers.
#### Classes controller
La couche Controller gère les requêtes des utilisateurs. Elles prennent en charge la gestion des événements de synchronisation pour mettre à jour la vue. Il reçoit tous les événements de la vue et enclenche les actions à effectuer.
### Partie présentation
#### Les fichiers JSP
Les fichiers JSP permettent de construire et d'afficher les resultats que l'utilisateur demande à l'aide de requête pour récupérer les données.
Pour cette partie les balises de contrôles de la JSTL (boucles, tests et affichage) ont été utilisé dans la mesure du possible.
Afin de rendre les pages JSP plus agréable à regarder pour l'utilisateur, ces dernières sont harmonisées à l'aide de CSS avec le framework Boostrap.

### Clarification du code
Dans le but d'une évolution futur et pour la compréhension du code pour les membres du groupe, tout au long du projet le code a été clarifier pour une meilleur lisibilité et compréhension.
# Difficulté rencontrées
Dans la première partie aucune difficultée particulière on été rencontrée.
Dans la second, la mise en place de la couche métier a pris un peu de temps avant de démarer à un rythme convenable. Cela est du à une incompréhension sur le fonctionnement précis de la communication entre les pages JSP et la couche DAO.

# Conclusion
Ce projet à permis d'applicaquer les connaissances acquises lors des différents cours et travaux pratiques vue en JEE sur toutes ses phases, de la partie DAO aux pages JSP (avec la JSTL) en passant par la couche métier ou encore l'utilisation de spring MVC.

Après deux mois de rédactions de documents et développement, l'application est opérationnelle, la liste des personnes et des groupes sont affichés, la une partie authentification est présente, ainsi que ses avantages comparés à une personne qui ne serait pas connecté.